SISTEM INFORMASI

BEBAS TANGGUNGAN

CHANGE REQUEST FORM

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta no. 9, Malang, 65141 polinema.ac.id

| PREPARED BY | TITLE | DATE |
| --- | --- | --- |
| Abdul Aziz | Change Request Form | 13/12/2024 |

CHANGE REQUEST FORM

| Change Description |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Name: | Change Name: | Number: |
| SIBETA | Menghapus fitur edit NIM | CHG-001 |
| Requested By: Project Manager | Contact: dulaziz268@gmail.com | Date: 13/12/2024 |
| Description of Change: Menghapus fitur edit NIM mahasiswa. |  |  |
| Reason for Change: Fitur ini berpotensi memungkinkan manipulasi data, seperti memengaruhi output surat bebas tanggungan, yang bergantung pada NIM yang valid dan tidak berubah. |  |  |
| Priority : 1. High 2. Medium 3. Low |  |  |
| Impact on Deliverables: Mempengaruhi integritas data dan output system, terutama pada surat bebas tanggungan. |  |  |
| Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur tetap ada, mahasiswa dapat memanipulasi NIM sehingga berpotensi menyalahgunakan output system, termasuk surat bebas tanggungan. |  |  |
| Date Needed: Immediate | Approval of Request: [Pending Approval] | Date: 13/12/2024 |

Change Impact

Tasks/Scope Affected: Fitur berdampak pada logika dan validasi data dalam system.

Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.

Risk Evaluation: High Risk disebabkan integritas data akan berkurang.

Quality Evaluation: Kualitas sistem lebih sesuai dengan spesifikasi keamanan system.

Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.

Duration: 1 Minggu

Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini

Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.

Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan

Comments: -

| Sign Offs |  |
| --- | --- |
| 1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested |  |
| Comments: |  |
| Project Manager Signature: | Date: 14/12/2024 |
| Decision Maker Signature: | Date: |

| Change Description |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Name: | Change Name: | Number: |
| SIBETA | Menambah fitur aktor verifikasi | CHG-002 |
| Requested By: Project Manager | Contact: dulaziz268@gmail.com | Date: 13/12/2024 |
| Description of Change: Menambah fitur actor verifikasi. |  |  |
| Reason for Change: Stakeholder ingin mahasiswa mengetahui siapa yang memverifikasi dokumennya. |  |  |
| Priority : 1. High 2. Medium 3. Low |  |  |
| Impact on Deliverables: Fitur ini akan meningkatkan integritas data dan transparansi sistem, terutama pada proses verifikasi dokumen seperti surat bebas tanggungan. |  |  |
| Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur ini tidak diterapkan, transparansi sistem akan berkurang, yang dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap proses verifikasi dokumen. |  |  |
| Date Needed: Immediate | Approval of Request: [Pending Approval] | Date: 13/12/2024 |

Change Impact

Tasks/Scope Affected: Pengembangan logika tambahan untuk menyimpan dan menampilkan informasi aktor verifikasi dalam sistem.

Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.

Risk Evaluation: Medium Risk karena fitur ini memperkuat integritas data dan transparansi sistem.

Quality Evaluation: Sistem akan lebih sesuai dengan spesifikasi keamanan dan transparansi yang diminta oleh stakeholder.

Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.

Duration: 1 Minggu

Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini.

Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.

Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan

Comments: -

| Sign Offs |  |
| --- | --- |
| 1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested |  |
| Comments: |  |
| Project Manager Signature: | Date: 14/12/2024 |
| Decision Maker Signature: | Date: |

| Change Description |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Name: | Change Name: | Number: |
| SIBETA | Menambah status rejected dokumen | CHG-003 |
| Requested By: Project Manager | Contact: dulaziz268@gmail.com | Date: 13/12/2024 |
| Description of Change: Menambah status rejected dokumen. |  |  |
| Reason for Change: Stakeholder ingin dokumen memiliki status rejected saat ada kesalahan dokumen agar mahasiswa bisa untuk segera memperbaiki. |  |  |
| Priority : 1. High 2. Medium 3. Low |  |  |
| Impact on Deliverables: Fitur ini akan meningkatkan infromasi yang diterima mahasiswa untuk mengetahui status dokumen yang telah diupload. |  |  |
| Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur ini tidak diterapkan, mahasiswa tidak bisa membedakan apakah dokumennya ditolak karena ada kesalahan. |  |  |
| Date Needed: Immediate | Approval of Request: [Pending Approval] | Date: 13/12/2024 |

Change Impact

Tasks/Scope Affected: - Perubahan status dalam database - mengubah status pending ke rejected ketika ada sebuah kesalahan atau catatan.

Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.

Risk Evaluation: High Risk dikarenakan infromasi status dokumen dan kesalahan dokumen tidak diketahui mahasiswa.

Quality Evaluation: Sistem akan lebih sesuai dengan spesifikasi tujuan awal.

Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.

Duration: 1 Minggu

Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini.

Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.

Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan

Comments: -

| Sign Offs |  |
| --- | --- |
| 1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested |  |
| Comments: |  |
| Project Manager Signature: | Date: 14/12/2024 |
| Decision Maker Signature: | Date: |

| Change Description |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Name: | Change Name: | Number: |
| SIBETA | Menambah fitur notifikasi | CHG-004 |
| Requested By: Project Manager | Contact: dulaziz268@gmail.com | Date: 13/12/2024 |
| Description of Change: Menambah fitur notifikasi |  |  |
| Reason for Change: Stakeholder ingin mahasiswa memiliki notifikasi mengenai proses verifikasi dokumen yang telah diupload. |  |  |
| Priority : 1. High 2. Medium 3. Low |  |  |
| Impact on Deliverables: Fitur ini akan meningkatkan infromasi yang diterima mahasiswa untuk mengetahui status dokumen yang telah diupload. |  |  |
| Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur ini tidak diterapkan, mahasiswa tidak mengetahui status terbaru dari dokumen yang telah diupload. |  |  |
| Date Needed: Immediate | Approval of Request: [Pending Approval] | Date: 13/12/2024 |

Change Impact

Tasks/Scope Affected: - Penambahan table notifikasi dalam database - Menambahkan notifikasi jika admin mengubah status dokumen yang telah diupload.

Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.

Risk Evaluation: High Risk disebabkan update progress data.

Quality Evaluation: Sistem akan lebih sesuai dengan spesifikasi tujuan awal.

Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.

Duration: 1 Minggu

Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini.

Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.

Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan

Comments: -

| Sign Offs |  |
| --- | --- |
| 1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested |  |
| Comments: |  |
| Project Manager Signature: | Date: 14/12/2024 |
| Decision Maker Signature: | Date: |